# NexClass — Métricas e Custo do Projeto

Este documento estima o tempo de trabalho e o custo de desenvolvimento do NexClass, com base no tamanho de cada parte do sistema.

## Tempo Estimado por Parte do Sistema

| Parte do Sistema | Horas Estimadas |
| --- | --- |
| Login e cadastro de usuários | 10h |
| Cadastro de cursos e matérias | 12h |
| Cadastro de turmas | 10h |
| Grade de aulas por curso e semestre | 24h |
| Matrículas com status e ajustes individuais | 20h |
| Grade de horários do aluno | 16h |
| Mapa interativo com múltiplos andares | 24h |
| Ligação entre horário e mapa (Ver no Mapa) | 8h |
| Horários do professor | 8h |

## Cálculo do Custo de Desenvolvimento

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Total de horas estimadas | 132 horas |
| Valor da hora de trabalho | R$ 60,00 |
| Custo estimado de desenvolvimento | R$ 7.920,00 |

## Custos de Manutenção (Infraestrutura)

| Serviço | Plano Usado | Custo Mensal Estimado |
| --- | --- | --- |
| Login e banco de dados na nuvem | Gratuito durante o desenvolvimento; pago conforme uso em produção | R$ 0 a R$ 80 por mês |
| Hospedagem do site | Plano gratuito | R$ 0 por mês |
| Repositório de código | Plano gratuito | R$ 0 por mês |
| Domínio próprio (opcional) | Registro anual | Cerca de R$ 40 por ano |

## Resumo do Investimento

- Custo de desenvolvimento (pagamento único): R$ 7.920,00

- Custo mensal de manutenção: R$ 0 a R$ 80,00

- Tempo total estimado de desenvolvimento: 132 horas