# NexClass — Termo de Abertura do Projeto

## Identificação do Projeto

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Nome do Projeto | NexClass — Sistema Web de Apoio ao Aluno |
| Tipo | Trabalho de Graduação |
| Curso | Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| Instituição | Fatec Franca "Dr. Thomaz Novelino" |
| Responsável | Gabriel Martinez |
| Início | 2025 |
| Entrega | 2026 |
| Versão deste documento | 1.0 |

## Justificativa

A ausência de uma ferramenta centralizada para consulta de horários e localização de salas gera dificuldades cotidianas para os alunos da Fatec Franca. As informações existem, mas estão dispersas em canais variados, como e-mail, WhatsApp e murais, causando atrasos, confusão e dependência de terceiros para informações básicas. O NexClass surge para resolver esse problema de forma simples, acessível e sem necessidade de instalação.

## Objetivo do Projeto

Desenvolver e entregar um sistema web funcional que permita ao aluno consultar sua grade de horários personalizada e localizar qualquer sala do campus em um mapa interativo, com um único clique ligando as duas informações.

## Escopo

Inclui:

- Sistema web acessível por navegador, sem instalação

- Grade de horários personalizada por aluno, com suporte a repetências

- Mapa interativo do campus com múltiplos andares

- Ligação entre horário e mapa por meio de um botão 'Ver no Mapa'

- Área administrativa para gerenciar cursos, matérias, turmas, aulas, matrículas e mapas

- Acesso dividido em três perfis: administrador, professor e aluno

Não inclui:

- Aplicativo próprio para celular

- Controle de frequência ou notas

- Integração com sistemas já usados pela instituição

- Notificações automáticas

## Premissas

- O administrador manterá os dados de horários e mapas atualizados no sistema.

- Os alunos possuem acesso à internet e a um navegador atualizado.

- Os serviços de nuvem usados estarão disponíveis durante toda a vida útil do sistema.

## Restrições

- Desenvolvimento feito por uma única pessoa, o que limita a quantidade de funcionalidades da primeira versão.

- Prazo fixo definido pela data de entrega do trabalho.

- Sem orçamento para ferramentas pagas; uso de planos gratuitos sempre que possível.

## Riscos Identificados

| Risco | Chance de Ocorrer | Impacto | Como Reduzir |
| --- | --- | --- | --- |
| Administrador não atualiza os dados | Alta | Alto | Interface simples e fácil de usar para o administrador |
| Mudança no custo dos serviços de nuvem | Baixa | Médio | Sistema construído de forma a facilitar a troca de fornecedor |
| Aumento dos requisitos além do prazo | Média | Alto | Definição clara das funcionalidades essenciais |
| Baixa adoção pelos alunos | Média | Médio | Foco em uma interface simples e sem instalação |

## Aprovação

| Papel | Nome | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Desenvolvedor | Gabriel Martinez |  |  |
| Orientador(a) |  |  |  |